Министерство общего и профессионального образования Ростовской области

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Ростовской области

«Красносулинский колледж промышленных технологий»

| СОГЛАСОВАНО __________________ «_____»___________2025 г. | УТВЕРЖДАЮ Зам. руководителя ГБПОУ РО «ККПТ» ______________Л.Р.Лубенцова «______»______________2025 г. |
| --- | --- |

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

УЧЕБНОЙ практики УП.01.03 СОСТАВЛЕНИЕ ГРАФИКОВ

ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ

ПМ.01  Участие в проектировании зданий и сооружений

Для специальности  08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

Красный  Сулин

2025г.

| # Рассмотрена на заседании предметно цикловой комиссии строительных и электрических дисциплин # Протокол № ____ от ___________ # Председатель комиссии строительных и электрических дисциплин # _________И.В.Евтухова | # Разработана на основании # ФГОС СПО по специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», укрупненной группы 08.00.00 «Техника и технологии строительства» утвержденного приказом Министерства образования и науки № 2 от 10 января 2018 г, зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации (рег. № 49797 от 26.01.2018 г.) # Положенияо практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования (приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 N 291) |
| --- | --- |

| Разработчик: Преподаватель ГБПОУ РО «ККПТ» |  | Е.В.Скрипкина |
| --- | --- | --- |
| Рецензенты: 1. Преподаватель ГБПОУ РО «ККПТ» |  | Л.Н.Котепахова |
| 2.Главный инженер МКУ «ОКС» |  | М.В.Калбукова |

| Содержание |  |
| --- | --- |
| 1. Цели учебной практики | 4 |
| 2. Задачи учебной практики | 4 |
| 3. Место учебной практики в структуре ППССЗ | 4 |
| 4. Формы проведения учебной практики | 5 |
| 5. Место и время проведения учебной практики | 5 |
| 6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения учебной практики | 5 |
| 7. Структура и содержание учебной практики | 6 |
| 8. Форма промежуточной аттестации (по итогам практики) | 7 |
| 9. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной практики | 7 |
| 10. Материально-техническое обеспечение учебной практики | 9 |
| 11. Критерии оценки результатов деятельности | 9 |

### 1. Цели учебной геодезической практики

Целями учебной  практики  являются:

- углубление и закрепление теоретических знаний, полученных студентами при изучении  темы 3.2 Организация строительного производства ПМ.01 МДК 01.02 Проект производства работ.

- последовательное расширение круга формируемых умений и навыков;

- осуществление неразрывной связи практического обучения с теоретическим;

- приобретение студентами навыков расчета и составления графиков производства работ.

### 2. Задачи учебной практики

Закрепление теоретических знаний и практических умений, полученных при изучении  темы 3.2 Организация строительного производства ПМ.01 МДК 01.02 Проект производства работ.

Приобретение практических навыков в будущей профессиональной деятельности.

### 3. Место учебной практики в структуре ППССЗ

Практика базируется на освоении  темы 3.2 Организация строительного производства ПМ.01 МДК 01.02 Проект производства работ.

Требования к входным знаниям. Перед началом прохождения практики студент должен

уметь:

- читать проектно-технологическую документацию;

-пользоваться компьютером с применением специализированного программного обеспечения;

-определять номенклатуру и осуществлять расчет объемов (количества) и графика поставки строительных материалов, конструкций, изделий, оборудования и других видов материально-технических ресурсов в соответствии с производственными заданиями и календарными планами производства строительных работ на объекте капитального строительства;

знать:

-виды и свойства основных строительных материалов, изделий и конструкций, в том числе применяемых при электрозащите, тепло- и звукоизоляции, огнезащите, при создании решений для влажных и мокрых помещений, антивандальной защиты;

- способы и методы планирования строительных работ (календарные планы, графики производства работ);

-виды и характеристики строительных машин, энергетических установок, транспортных средств и другой техники;

- в составе проекта организации строительства ведомости потребности в строительных конструкциях, изделиях, материалах и оборудовании, методы расчетов линейных и сетевых графиков, проектирования строительных генеральных планов;

- графики потребности в основных строительных машинах, транспортных средствах и в кадрах строителей по основным категориям;

### 4. Форма проведения учебной практики

Учебная практика проводится непрерывным циклом в течение  1/3   недели (12 часов).

### 5. Место и время проведения учебной практики

Практика проводится в аудитории колледжа, оснащенной соответствующими нормативными документами и соединением с сетью Internet,  обеспечивающих возможность проведения расчетных работ. Время проведения – четвертый  курс, седьмой  семестр,  сентябрь месяц.

### 6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения учебной  практики

| - Код | - Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| - ВД 1 | - Участие в проектировании зданий и сооружений |
| - ПК 1.4. | - Участвовать в разработке проекта производства работ с применением информационных технологий |

| - Код | - Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 1 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам; |
| ОК 2 | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; |
| ОК 3 | .Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие |
| ОК 4. | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами; |
| ОК 5. | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; |
| ОК 6. | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; |
| ОК 7. | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; |
| ОК 9. | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; |
| ОК 10. | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках |

### 7. Структура и содержание учебной практики

Объем учебной  практики составляет 18 часов.

| Разделы (этапы) практики | Кол-во часов | Виды работ | Соответствующие общие и профессиональные компетенции |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Определение объемов работ | 4 | Определение объемов работ | ПК1.4 ОК 1-7;ОК9-11. |
|  | 2 | Расчет состава объема работ |  |
|  | 2 | Выбор строительных машин и механизмов. |  |
| Раздел 2. Подбор нормативных документов. Расчет калькуляции трудозатрат | 4 | Подбор нормативной документации | ПК1.4 ОК 1-7;ОК9-11. |
|  | 3 | Расчет калькуляции трудозатрат |  |
|  | 1 | Расчет состава звена |  |
| Раздел 3 Построение графика производства работ (покрытия или перекрытия) | 4 | Построение графика производства работ | ПК1.4 ОК 1-7;ОК9-11. |
|  | 2 | Определение количества смен и дней. |  |
|  | 2 | Нанесение полученных данных на график |  |
|  | 1 | Оформление отчета |  |
| Диф. зачет | 1 |  | ПК1.4 ОК 1-7;ОК9-11. |

### 8. Форма промежуточной аттестации (по итогам практики)

Формой промежуточной аттестации является дифференцированный зачет.

По итогам практики студентом составляется отчет о практике, соответствующими разделами которого являются отчётные материалы по видам работ.

При составлении отчета о прохождении практики студентами могут использоваться соответствующую нормативную документацию. При составлении графической части отчета  можно использовать программу AutoCAD и Компас, текстовой Microsoft Word.

Итоговая оценка практикантам (студентам) выставляется по результатам защиты отчета, также во внимание принимаются  все аспекты его деятельности: отношение к работе; качество её выполнения; корректное использование методов и приборов; оформление материалов; взаимодействие и сотрудничество в бригаде; соблюдение правил техники безопасности; бережное отношение к приборами и материалам.

### 9. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной практики

Печатные издания

1. Соколов Г.К. Технология и организация строительства: учебник для студ.учреждений  СПО   -М.: Издательский центр «Академия»,2016г

Нормативно-техническая литература:

- СП 63.13330.2018 «Бетонные и ж\б конструкции сборные

- СНиП 12-03-2001 "Техника безопасности в строительстве", правила пожарной безопасности

- ЕНИР 1-20

Электронные издания (электронные ресурсы)

- Публичная электронная библиотека  [Электронный портал]. - Режим доступа: http://lib.chistopol.net/library/book/14741.html.

2. Библиотека строительных нормативных документов: СНиПы, ГОСТы, Форма доступа:  www.vashdom.ru/norms.htm.

3.	Всё о строительных материалах [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://www.stroykat.com/stroitelnye-materialy/

4.	Геращенко В.Н. Строительные машины и оборудование. [Электронный ресурс]: лабораторный практикум/ Геращенко В.Н., Щиенко А.Н.— Электрон. текстовые данные.— Воронеж: Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2015.— 128 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55029.html.— ЭБС «IPRbooks».

Юдина А.Ф. Технология строительного производства в задачах и примерах (Производство земляных работ) . [Электронный ресурс]  :учебное пособие/ Юдина А.Ф., Котрин А.Ф., Лихачев В.Д.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ.

Дополнительные источники

1.    Справочник современного строителя. Л.Р. Маилян [ и др.]:под общ. Ред. Л.Р. Маиляна. Изд.2-е.-Ростов на Дону:Феникс, 2008г.

2.     Рекомендации по изучению дисциплины "Железобетонные и каменные конструкции" [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие / Д. А. Ламзин; Нижегор. гос. архит.-строит. ун-т. - Нижний Новгород : ННГАСУ, 2018. - 1 CD ROM медиа-1 http://www.bibl.nngasu.ru/electronicresources/uch-metod/building_design/index.php.

3.       Сборник задач по дисциплине "Железобетонные и каменные конструкции" [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Д. А. Ламзин, А. В. Барышникова, А. М. Брагов ; Нижегор. гос. архит.-строит. ун-т. - Нижний Новгород: ННГАСУ, 2019. - 1 CD ROM..медиа-1http://www.bibl.nngasu.ru/electronicresources/uch-metod/building_design/index.php.

### 10. Материально-техническое обеспечение учебной практики

1. Аудитория колледжа, оснащенная соответствующими нормативными документами  и соединением с сетью Internet.

### 11. Критерии оценки результатов деятельности

| Отметка в баллах | Показатели оценки |
| --- | --- |
| 2 (неудовлетворительно) | Нерегулярное посещение практики. Недостаточное владение приемами работы, неумение работать с прикладными программами. Неверные вычисления. Множественные замечания от руководителя практики. |
| 3 (удовлетворительно) | Регулярное посещение практики. Недостаточное владение приемами работ (выполнение работ и контроль качества выполненных операций с помощью преподавателя). Наличие единичных существенных ошибок в расчетах |
| 4 (хорошо) | Регулярное посещение практики. Применение знаний в знакомой ситуации по алгоритму с несущественными ошибками в расчетах. |
| 5 (отлично) | Регулярное посещение практики. Абсолютно самостоятельное и точное выполнение заданий (самостоятельное выполнение работ и контроль качества выполненных расчетов). Проявление гибкости в применении знаний, осознанное и оперативное трансформирование полученных знаний для решения проблем в незнакомых ситуациях. Соблюдение требований безопасности труда. |